重庆游乐园扩建项目 · 商业方案

立项审批稿 · 2026-10-10

本方案含估算数据；正式投资决策前须以设计院造价清单、客流模型与专业机构审核结论为准。

# 一、项目摘要

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 游乐园扩建项目（主题乐园楼 + 过山车 + 水景翻新优化） |
| 项目区位 | 重庆市 · 北碚区 |
| 建设内容 | ① 主题乐园楼（1.5 万㎡，室内）② 过山车（常规升级级）③ 水景翻新优化 |
| 总投资 | 约 2.9 亿元（不含土地；用地为园内自有空地） |
| 资金来源 | 自有资金 1.5 亿元（52%）+ 银行贷款 1.4 亿元（48%） |
| 项目定位 | 北碚及周边 30–60 分钟车程片区居民的全年全天候高频乐园 |
| 预测年营收 | 现状约 2 亿元 → 扩建后约 3.9 亿元（中性情景） |
| 投资回收 | 约 6.9 年（中性情景，含建设期；投产满产静态口径约 4.3 年） |
| 提请事项 | 批准投资与资金结构；批准立项前三项验证；授权组建建设班子 |

# 二、项目背景

## 2.1 现有乐园基线

| 指标 | 现状 |
| --- | --- |
| 年客流 | 150–300 万人次 |
| 年营收 | 1–3 亿元 |
| 客单价 | 约 100 元（中位） |
| 二消占比 | 20–35% |
| 年卡 / 会员 | 有体系，但占比 <10% |
| 用地 | 自有（园内空地） —— 无新增土地成本 |
| 团队 | 运营团队齐备；无工程建设力量 |

核心判断：现有瓶颈不在"来的人不够"，而在每人花得少、来得少（客单价低于一线城市常规水平、二消与复购均低）。

## 2.2 市场机会

| 维度 | 事实 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 行业规模 | 中国主题公园市场 2025 年预计 > 900 亿元 | 麦肯锡分析（公开转载） |
| 渗透率 | 中国约 27%，发达市场约 68% —— 仍有空间 | 同上 |
| 重庆避暑需求 | 夏季 35–40℃+，市民避暑游消费潜力预计达 550 亿元 | 中国旅游研究院（2023 年报道） |
| 重庆夜经济 | 夜间堂食消费占比 55%+；火锅 70% 订单发生在夜间 | 第一财经 / 美团数据（2023） |
| 片区竞品 | 15–40km 内有融创文旅城、欢乐谷等规模化项目，无贴身头部 | 公开信息核查 |

## 2.3 竞争格局

| 玩家 | 位置 | 特征 | 与本项目关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆融创文旅城 | 沙坪坝西永 | 含三大室内乐园 + 商业综合体；开业首年 1600 万人次、12 亿元 | 选择集竞品（15–40km） |
| 重庆欢乐谷 | 两江新区礼嘉 | 山地版欢乐谷；已入选市级夜间文旅消费集聚区 | 选择集竞品 |
| 区域性中小乐园 | 各片区 | 无全年运营能力、无夜场 | 贴身竞品 |
| 「Hi·重庆」（在建） | 两路果园港综保区（渝北） | 复星旅文 + 保税港区集团，总体量 50 万㎡；含近 3 万㎡ 室内主题乐园（全年恒温、60 米挑空、22 组世界级设备、含创 4 项国内纪录的室内过山车）；计划 2026 年下半年开业 | 同赛道正面竞争（距北碚约 40–50km，属机会圈，会吸走追求刺激与新鲜感的客群） |

关键事实：受重庆地形（跨江跨山、隧道拥堵）影响，实际通勤时间远大于直线距离，居民日常出行的心理半径被压缩——这是本项目可利用的结构性空间。

# 三、项目定位与差异化

定位：北碚及周边 30–60 分钟车程片区居民的全年全天候高频乐园。

| 可交付承诺 | 载体 | 解决的痛点 |
| --- | --- | --- |
| 全天候——不受天气影响 | 主题乐园楼（室内） | 重庆夏季高温、多雨，室外运营天数受限 |
| 全时段——夜间也能玩 | 水景翻新 + 夜场开放 | 白天客流见顶，夜间时段未被利用 |
| 高频——值得反复来 | 年卡 / 会员体系 | 复购率低（年卡占比 <10%） |

明确的取舍：不与融创、欢乐谷做全市级正面竞争，不追 IP 大投入与破纪录设备——把资源集中在"更近、更常去"这一头部玩家无法回应的维度上。

# 四、建设内容与投资预算

| 子项目 | 规格 | 投资（估算） | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主题乐园楼 | 1.5 万㎡（室内） | 1.8 亿元 | 全年运营载体，解决天气约束 |
| 过山车 | 常规升级级 | 0.4 亿元 | 拉新点与传播素材 |
| 水景翻新优化 | 园区水系 + 夜场内容 | 0.3 亿元 | 延长停留时长、带动二消 |
| 建设期费用 | 设计 / 监理 / 预备费 | 0.4 亿元 | — |
| 合计 | — | 2.9 亿元 | — |

造价为行业公开经验区间估算，非造价清单；待设计方案确定后以设计院清单替换。

# 五、财务推演

## 5.1 三个改善杠杆

| 杠杆 | 现状 → 目标 | 对应项目 |
| --- | --- | --- |
| 客单价 | 100 元 → 150 元 | 新项目价值感 + 片区第一定价 |
| 二消占比 | 27% → 40% | 室内乐园楼 + 水景夜场延长停留 |
| 复购（年卡） | <10% → 20%+ | 片区高频定位 + 会员体系 |

## 5.2　三档回收推演（估算 · 投产满产口径）

口径提示：下表回收期为投产满产口径（不含建设期与爬坡）。从立项之日算起的完整回收期约 6.9 年（中性情景），股东自有资金回正约 7–8 年。详见《财务模型明细.md》。

关键线：年增量营收 ≥ 0.70 亿元 才够安全覆盖贷款本息（DSCR ≥ 1.2）。中性情景 1.90 亿（安全垫 2.7 倍）；保守情景 0.64 亿——已跌破该线。

| 情景 | 扩建后客流 | 客单价 | 年营收 | 增量 EBITDA | 静态回收期 | DSCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 220 万（+10%） | 120 元 | 2.64 亿 | 0.22 亿 | ≈ 13 年 | 1.09（紧） |
| 中性 | 260 万（+30%） | 150 元 | 3.90 亿 | 0.67 亿 | ≈ 4.3 年 | 3.2（健康） |
| 乐观 | 300 万（+50%） | 170 元 | 5.10 亿 | 1.09 亿 | ≈ 2.7 年 | 5.3（优） |

## 5.3 资金来源与偿债

| 项 | 金额 / 条件 |
| --- | --- |
| 自有资金 | 1.5 亿元（52%） |
| 银行贷款 | 1.4 亿元（48%），争取 8–10 年期、利率 4%–4.5% |
| 年还本付息（估） | 约 2050 万元 |
| DSCR（中性 / 乐观） | 3.2 / 5.3 |

## 5.4 里程碑（以立项通过为 T0）

| 节点 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| T0–T6 | 立项 → 设计招标 | 审批完成、设计定稿、施工招标 |
| T6–T18 | 施工建设 | 建议按 水景 → 乐园楼 → 过山车 顺序推进，尽早部分开放 |
| T18–T24 | 试运营 → 开业 | 客流 260 万、二消占比 40% |
| T24–T36 | 稳定运营 | 年卡占比 20%+，进入正常回收轨道 |

# 六、组织与实施

| 缺口 | 时间 | 安排 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目负责人（工程 / 设备） | 立项后立即 | 项目周期制引入；固定总价合同 + 分阶段验收 |
| 内容 / 演艺负责人 | 施工中期 | 现金聘任 |
| 市场负责人（本地生活 / 会员） | 开业前 6 个月 | 现金聘任 |
| 二消招商 / 运营 | 开业前 6 个月 | 现金聘任 |

组织前提：现有团队为运营力量，3 亿元建设工程须由外部力量承接；团队建设重点在外包管理与验收能力。

# 七、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 建设期超支 / 延期 | 投资上浮、错过开业窗口 | 固定总价合同 + 预备费；分阶段验收 |
| 客流不及预期 | 保守情景回收期 13 年、DSCR 1.09 | 立项前完成验证；预留分阶段投资空间 |
| 二消提升不达标 | 财务模型核心假设失效 | 验证先行；招商与运营前置介入设计 |
| 头部竞品反应 | 价格战或分流 | 守住"片区便利 + 高频"，不做设备军备竞赛 |
| 审批 / 政策 | 工期延误 | 提前沟通主管部门，争取纳入文旅重点项目 |
| 特种设备安全 | 安全事故 = 经营中断 | 合规选型、持证运维、保险覆盖 |

风险总纲：本项目的可行性高度依赖"客单价 + 二消"的提升，而非客流增长。保守情景下现金流仅能勉强覆盖贷款——这是本方案最需要正视的一点。

# 八、立项建议（提请股东决策事项）

1. 批准项目总投资 2.9 亿元与资金结构（自有 1.5 亿 + 贷款 1.4 亿）。

2. 批准立项前启动三项小成本验证（年卡付费意愿 / 夜场增量 / 二消提升空间），以实证支撑最终决策。

3. 授权组建建设班子，启动设计招标与造价清单编制。

4. 确认用地与审批路径（园内自有空地加建所需的规划、消防、特种设备等手续）。

能力边界提示：本方案为商业推演框架。涉及贷款合同、担保安排、公司治理、税务处理及特种设备合规等内容，正式文件需由律师事务所、会计师事务所等专业机构审阅。本方案不构成法律、财税或投资意见。